Etat des besoins manifestés dans le cadre de l'atelier Litto3D

- Extension bathymétrique de Litto3D avec définition de zone prioritaire et inventaire des données disponibles
- Courbes de niveau généralisées
- Récupération des données histolitt et des bases de données détaillées des sondages du SHOM et communication sur la question du zéro
- Tracé du trait de côte
- Semis de points à résolution diminuée ( 1point/5m)
- Semis de points à résolution sélective ( selon la pente)
- Raster géoréférencé d'un traitement en teintes hypsométriques
- Tester les cas d'expérimentation sur ARCGIS
- Date précise de données à la dalle kilométrique
- Besoin des altitudes des fonds de bassin en eau
- Mise à jour rigoureuse
- Mise à disposition des données brutes (nuages de point)
- Cartographie synthétique régionale faisant apparaître les dates par dalle

Décisions prises le 3octobre (DREAL/Région)

- VOLUMES
  ASC : 28,7 Go sur la livraison
  ECW : > 40 Go et beaucoup de doublons
  pour une commune : de 1 à 90 dalles, soit 1,5 Mo à 70 Mo zippé
- FOURNITURE
  - fourniture dalles ASC : fournitures des dalles par commune et par EPCI, par intersection avec les contours communaux de la BDTopo + affection des dalles non terrestres aux communes les plus proches. Echéance 8 octobre. Christophe fournit un DD externe pour récupérer l'ensemble.
- TEST avant fourniture :
  - création d'un ECW de l'ipsométrique au pas de 1m, colorié de bleu à brun avec point inflexion à 0 et 4,5m
  échéance fixée après tests

  - création d'ECW à partir des ortho de travail livrées par IGN : doublons à éliminer et test à réaliser pour ECW unique ou par département
  échéance fixée après tests

  - réflexion sur mise à disposition du grand public un moyen d'afficher l'altitude en 1 point de Litto3D
  * soit sur un wms affichant 1 point tous les 5 m (comme Noirmoutier)
  * soit sur un semis xyz interrogeable (tous les m ou 1/5, ou les points affichant une pente au-dessus d'un seuil, et affichant automatiquement les altitudes en fonction du niveau de zoom : test de montée en charge à réaliser. En fonction des tests, créer une carte / commune ...
- OUTILLAGE
  - fourniture de deux tutoriels (QGIS et GlobalMapper) pour téléchargement : échéance 1ère version mi octobre

- IGNMAP
  Patrice voit avec Becirspahic la fourniture d'une version stabilisée ignmap et d'une doc diffusable
- DIFFUSION
  Christophe voit avec Alkante pour le FTP
EN COURS : Etude d'un plan de financement pour un lever Lidar bathymétrique de faible ampleur qui pourrait s'insérer dans la programmation 2012 (Finistère/PACA) du SHOM avec livraison mi-2012.